Сценарий 4-месячной изоляции SIRIUS-18/19

1. Обзор

Сценарий миссии содержит описание 4-месячного исследования с изоляцией ИМБП/NASA  по проекту SIRIUS. В документе представлены задачи  миссии и ряд вспомогательных работ, направленных на создание аналоговой среды для моделирования полета на Луну.

В дополнение к 4-месячной миссии, до начала эксперимента будет проходить двухнедельная полная отработка инженерных и технических систем, а также начальная подготовка экипажа. Двухнедельное полное тестирование позволит провести проверку  систем объекта, экспериментальных операций и специального исследовательского оборудования, определить места размещения научно-исследовательского и сервисного оборудования и частично провести обучение персонала. Начальная подготовка экипажа позволит членам экипажа ознакомиться с наземным экспериментальным  комплексом (НЭК), различными системами, включая составные части управления и  жизнеобеспечения, начать приведение в порядок личных кают экипажа  и принять участие в сборе базовых данных по исследовательской программе.

2. Сценарий миссии

Сценарий воспроизводит  основные характеристики  имитационной среды, благодаря которым  экипаж будет чувствовать, как будто он находится в реальном полете, что позволит абстрагироваться от реалий жизни вне модулей. Сценарий также призван вдохновлять команду на коллективную. Конечной целью сценария миссии является получение оригинальных и  высококачественных научных  данных.

А. Полет на Луну – перелет, облет с поиском места приземления; приземление 4-х членов экипажа для проведения операций на поверхности; пребывание на орбите Луны и дистанционное управление ровером, доставляемым на спутник; возвращение.

I. Общий сценарий, этапы:

1.  Экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции (аналог DEEP SPACE GATEWAY).

2. В течение 2-х месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с транспортными кораблями;

3. Четыре члена экипажа приземляются на Луну, и 2 - 3 члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов. Между тем, орбитальный ЛА  и остальные два члена экипажа продолжают вращаться и оказывать техническую помощь и консультации своим товарищам, находящимся  на поверхности;

4. Отлет от Луны и стыковка с орбитальным кораблем.

5. Облет Луны в течение нескольких недель для дистанционного управления роверами и принятия транспортные корабли, которые обычно пристыковываются  в ночное время.

6. Возвращение на Землю.

II. Основная цель миссии: выбор области для будущего строительства поселения и базы.

III. Продолжительность миссии: 4 месяца

1. Перелет и стыковка с Лунной орбитальной станцией: 3+7  суток

2. Орбитальная фаза: наблюдение и выбор места посадки; несколько (обычно ночных) стыковок с транспортными кораблями  - 7 недель

3. Приземление и операции на поверхности: 10 суток

4. Отправление с Луны и стыковка с орбитальным кораблем. Процедуры санитарной обработки – 3+7 суток (10 суток)

5. Облет Луны в течение нескольких недель для дистанционного управления роверами и принятия транспортные корабли, которые обычно пристыковываются  в ночное время - 4 недели

6. Возвращение на Землю – 7+3 суток

Этапы миссии

|  | Продолжительность сценария (сутки) | Сутки полета Модуль |
| --- | --- | --- |
| Запуск, выход на околоземную орбиту | 3 | MD 1-3 ЭУ 150 |
| Перелет, стыковка с орбитальной станцией | 7 | MD 4-10 /ЭУ150 |
| Орбитальные операции | 50 | MD 11-60 Все модули |
| Приземление и операции после приземления | 10 | MD 61-70 ЭУ50 |
| Отлет, стыковка с орбитальной станцией. Санитарная обработка. | 8 | MD 71-79 Все модули |
| Облет Луны для дистанционного управления роверами на спутнике; стыковки с транспортными кораблями. | 30 | MD 80-110 Все модули |
| Перелет к Земле | 7 | MD 111 – 117 ЭУ150 |
| Выход на орбиту Земли, отстыковка и приземление | 3 | MD 118 –120 ЭУ150 |

IV. Состав экипажа: шесть многонациональных членов экипажа, включая 3 женщин и 3 мужчин. В случае, если не получится набрать равное количество мужчин и женщин волонтёров,  требуется минимум 2 члена экипажа обоего пола.

1. Командир экипажа

2. Бортинженер

3. Врач экипажа

4. Исследователь 1

5. Исследователь 2

6. Исследователь 3

V. Обзор задач миссии

1. Здоровье и безопасность экипажа

а. Ежедневный медицинский контроль и углубленная оценка состояния здоровья добровольцев при необходимости.

б. Проведение контроля двигательной активности и регулярных физических тренировок.  Тип,  интенсивность, продолжительность и пр. упражнения будут определены позднее.

в. Контроль чистоты модуля и процедуры по уборке

г. Повышение квалификации в области оказания медицинской помощи, реакций на чрезвычайные ситуации и аварийного выхода. Ночные операции по стыковке или расстыковке

д. Приземление на Луну. ВКД в скафандрах с дистанционно управляемым ровером.

е. Задержка связи:

1. MD 11 –110 	– 5 мин.

2. Между MD 30 и MD 110 –  потеря связи на срок до 5 дней (заранее планируемое нештатное событие).

Несколько других нештатных ситуаций будут запланированы на время миссии.

2. Научные наблюдения поверхности Луны и обоснованный выбор места приземления, а также области для создания поселения в будущем.

3. Проведение программы научных исследований в области психологии космических полетов, физиологии и человеческих факторов/обитаемости.

4. Техническое обслуживание транспортных  и других систем корабля

5. Образовательная и пропагандистская деятельность

- Оперативная деятельность для обеспечения целей миссии

В целом, у экипажа будет 16 часов бодрствования, включая  8 часов штатного рабочего дня (научные работы и корабельные операции); остальное время будет считаться свободным для такой деятельности экипажа, как питание, гигиена и незапланированное время для  членов экипажа, когда они сами определяют, чем заниматься.  Время вне штатных 8 часов рабочего дня также может быть использовано для некоторых ограниченных работ или научной деятельности с особыми временными условиями  или требованиями.

Исследования сна будут частью общего сценария миссии, связанной с запланированными операциями стыковки. Во время миссии будут проводиться один или несколько сеансов депривации сна с особенностями, которые  будут определены.

а. Цель миссии: здоровье и безопасность экипажа

1) Ежедневная проверка здоровья и периодическое углубленное  медицинское обследование с использованием инструментальных методов

2) Регистрация двигательной активности в течение всего эксперимента с  регулярным выполнением физических упражнений.

3) Выполнение всех санитарных и гигиенических процедур

4) Использование стандартных и опытных средств профилактики

5) Моделирование аварийного реагирования с целью повышения уровня безопасности. Экипаж выполнит две сессии медицинских операций для тренировки согласованных действий  экипажа во время запланированных аварийных мероприятий

Б. Цель: Высадка на Луну, основание поселения, строительство которого запланировано в будущем.

Моделируемые операции:

- Стыковки (в т.ч., в ночное время) с лунной орбитальной станцией и прибываемыми транспортными кораблями.

- Наблюдение за поверхностью Луны для поиска места для приземления и будущего строительства поселения.

- Дистанционная работа роверов на Луне

- Приземление и операции выхода экипированных членов экипажа.

в. Цель миссии: Провести комплексные  научные исследования в области космической психологии, физиологии, метаболизма, иммунологии, генетики,  микробиологии, санитарии и гигиены,  человеческих факторов и обитаемости.

Экипаж проведет научные исследования, включенные в Программу, в соответствии с  IRD и ежедневной циклограммой.

- Деятельность членов экипажа и их двигательная активность (научное исследование) будут регистрироваться в течение всего эксперимента.

- Настроение, поведение и умственная работоспособность  будут оцениваться с использованием различных инструментов и вопросников.

- Функциональное состояние различных органов и систем будет оцениваться с использованием различных устройств и оборудования. Основное внимание будет уделяться параметрам сердечнососудистой  и других систем, критичным для физической активности. Некоторые исследования будут проводиться до и после изоляции.

- Во время изоляции будет проводиться комплексная оценка метаболизма и иммунного  статуса. Будут проводиться различные исследования крови, мочи и слюны. Наибольшее внимание будет уделяться выявлению биомаркеров стресса.

- Экипаж будет отвечать за  микробиологические исследования по оценке окружающей среды и личной микрофлоры, включая оценку микробиома.

- Экипаж проведет различные исследования и виды работ, включенных в научную программу, в том числе регистрацию, хранение и передачу всей информации на центральный сервер контрольного центра НЭК.

г. Цель миссии: обслуживание систем корабля.

I. Мероприятия: Экипаж будет взаимодействовать с внутренними компонентами экологического контроля и систем жизнеобеспечения среды НЭК.

II. Мероприятия: Экипаж будет выполнять контроль санитарно-гигиенического состояния внутри модулей.

III. Мероприятия: Экипаж будет выполнять основные служебные обязанности по очистке среды обитания, личных кают, мест общего пользования, таких как кухня и санитарная зона.

IV. Мероприятия: Экипаж будет обеспечивать надёжную и бесперебойную работу систем видеонаблюдения и обмена информацией

д. Цель миссии: образование и информационно-пропагандистская работа

I. Деятельность: фотографирование и съемка всех работ экипажа, ведение дневников, связь со средствам массовой информации при соблюдении правил биоэтики и в соответствии с положениями о неразглашении в информированном согласии и Соглашениях на участия в проекте.